Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы» (далее – Программа) направлена энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения.

2. Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Целью программы является:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы.

2.2. Основные задачи программы:

2.2.1. Обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Буняковского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Буняковского сельского поселения;

2.2.2. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Буняковского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Буняковского сельского поселения;

2.2.3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

2.2.4. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Буняковского сельского поселения;

2.2.5. Сокращение потерь электрической энергии.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 год.

| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Буняковского сельского поселения | Администрация Буняковского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| 2 | Количество реализованных программных мероприятий |  | единиц | 4 | 4 | 100 | 0 |
| 3 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | единиц | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| 4 | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | единиц | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
| 5 | Количество случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  | единиц | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
|  | Итого: |  |  | 4 | 4 | 100 | 0 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

За 2024г. реализовано 4 программных мероприятия:

- принят 1 муниципальный нормативный правовой акт в сфере энергосбережения  (постановление администрации Буняковского сельского поселения от 26.02.2024г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы»»);

- выполнено утепление окон, входных дверей в муниципальных учреждениях Буняковского сельского поселения (утепление окон в помещении администрации сельского поселения произведено без финансовых затрат);

- на сайте Буняковского сельского поселения в сети «Интернет» (bunyakovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru) размещена информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другая информации по энергосбережению;

- за 2024г. проведен мониторинг фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению; информация размещена на портале ГИС "Энергоэффективность" (lk.gisee.ru).

3.3. Не достигнуты за 2024г. следующие показатели:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Буняковского сельского поселения;

- количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;

- количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- количество случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1 | Модернизация систем освещения автомобильных дорог Буняковского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | 2024г. | не реализовано в рамках данной муниципальной программы | реализовано в рамках непрограммных мероприятий |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения |  | выполнено |  |
| 3 | Утепление окон, входных дверей в муниципальных учреждениях Буняковского сельского поселения |  | выполнено без финансовых затрат |  |
| 4 | Размещение на сайте администрации Буняковского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению |  | выполнено; информация размещена на сайте Буняковского сельского поселения в сети "Интернет" (bunyakovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru) |  |
| 5 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению |  | выполнено; администрацией Буняковского сельского поселения ежегодно сдается декларация на портале ГИС "Энергоэффективность" (lk.gisee.ru) |  |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) |  | бесхозяйных объектов не выявлено |  |
| 7 | Организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | бесхозяйных объектов не выявлено |  |
| 8 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | бесхозяйных объектов не выявлено |  |
| 9 | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или администрации Буняковского сельского поселения и повышение энергетической эффективности этих организаций |  | не выполнено | организации на территории поселения действуют самостоятельно; подведомственных учреждений не имеется |
| 10 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  | не выполнено | отсутствуют случаи использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

- принят 1 муниципальный нормативный правовой акт в сфере энергосбережения  (постановление администрации Буняковского сельского поселения от 26.02.2024г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы»»);

- выполнено утепление окон, входных дверей в муниципальных учреждениях Буняковского сельского поселения (утепление окон в помещении администрации сельского поселения произведено без финансовых затрат);

- на сайте Буняковского сельского поселения в сети «Интернет» (bunyakovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru) размещена информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другая информации по энергосбережению;

- за 2024г. проведен мониторинг фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению; информация размещена на портале ГИС "Энергоэффективность" (lk.gisee.ru).

3.3.2. не выполнены мероприятия:

- модернизация систем освещения автомобильных дорог Буняковского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) в связи с отсутствием финансирования по данной программе, однако мероприятия частично реализованы в рамках непрограммной деятельности сельской администрации;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), бесхозяйные объекты отсутствуют;

- организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, в связи с отсутствием бесхозяйных объектов на территории поселения;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, связи с отсутствием бесхозяйных объектов на территории поселения;

- мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии, в связи с отсутствием случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

|  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Буняковского сельского поселения (процентов) | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество реализованных программных мероприятий (единиц) | 0 | 4 | данная программа действует с 2024г. |
| 3 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (единиц) | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества (единиц) | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии (единиц) | 0 | 0 |  |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, исполнены на 100%.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  была исполнена на 100% и рекомендована к реализации в 2025-2027г.г.

30.01.2025г.