Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

Буняковского сельского поселения на 2019-2024 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Буняковского сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – Программа) направлена повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Целями программы являются:

- реализация мероприятий, направленных на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Буняковского сельского поселения, в том числе подъезды к ним, стоянки, аллеи и автодороги;

- благоустройство территории общего пользования в Буняковском сельском поселении;

- формирование комфортной городской среды в местах общего пользования жителей с. Буняковка;

- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами;

- повышение качества жизни населения, формирование имиджа муниципального образования с. Буняковка

2.2. Основные задачи программы:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в селе Буняковка Одесского муниципального района Омской области.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по формированию комфортной городской среды Буняковского сельского поселения на 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, тыс. руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 2 | Обустройство мест массового отдыха населения, в том числе территорий общего пользования с. Буняковка, в т.ч.: | Администрация Буняковского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 2.2. | Благоустройство парковой зоны с. Буняковка, в т.ч.: |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 2.2.1. | выкорчевывание сухих деревьев, кронирование |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 2.2.2. | разбивка летней концертной площадки (сцены) |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 2.2.3. | установка скамеек |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 2.2.4. | установка фонарей уличного освещения |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

- в рамках данной муниципальной программы в отчетном периоде мероприятия не реализованы в связи с отсутствием  средств в бюджете сельского поселения.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 2. | Обустройство мест массового отдыха населения, в том числе территорий общего пользования с. Буняковка, в т.ч.: | В течение года | Не произведено | Отсутствие должного объема финансирования |
| 2.2. | Благоустройство парковой зоны с. Буняковка, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.2.1. | выкорчевывание сухих деревьев, кронирование |  |  |  |
| 2.2.2. | разбивка летней концертной площадки (сцены) |  |  |  |
| 2.3.3. | установка скамеек |  |  |  |
| 2.3.4. | установка фонарей уличного освещения |  |  |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  В отчетном периоде из-за отсутствия должного объема финансирования не реализованы мероприятия по благоустройству парковой зоны с. Буняковка, однако выкорчевывание сухих деревьев и частичное кронирование проводилось в рамках непрограммных мероприятий; разбивка летней концертной площадки не произведена; установка скамеек не произведена; фонари уличного освещения установлены в рамках непрограммных направлений деятельности (3 шт.).

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования с. Буняковка, % | 0,00 | 0,00 | Отсутствие финансирования по данной муниципальной программе |
| 2 | Обустройство мест массового отдыха населения, в том числе территорий общего пользования с. Буняковка, в т.ч.: (далее – благоустройство территорий общего пользования) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Благоустройство парковой зоны с. Буняковка, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | выкорчевывание сухих деревьев, кронирование | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | разбивка летней концертной площадки (сцены) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.3. | установка скамеек | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.4. | установка фонарей уличного освещения | 0,00 | 0,00 |  |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, не исполнены в связи с отсутствием должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  не была реализована.

29.01.2025г.