Годовой отчет и оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области

на 2017-2033г.г.»  за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2017-2033г.г.» (далее – Программа) направлена на создание условий для развития и функционирования транспортной инфраструктуры Буняковского сельского поселения.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области.

2.2. Основные задачи программы:

2.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по обеспечению комплексного развития транспортной инфраструктуры Буняковского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в т.ч.: | Администрация Буняковского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 2.4. | ремонт автомобильной дороги в с. Буняковка ул. Почтовая, протяженностью 339 м. (от пер. Школьный до дома № 16) Буняковского сельского поселения | Администрация Буняковского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

- в 2024 году запланированное мероприятие не было выполнено в связи с тем, что контракт на ремонт участка дороги был расторгнут в одностороннем порядке из-за грубого нарушения подрядчиком условий контракта.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в т.ч.: | 2024г. | не выполнено | Контракт на ремонт участка дороги расторгнут в одностороннем порядке в связи с грубым нарушением подрядчиком условий контракта |
| 2.4. | ремонт автомобильной дороги в с. Буняковка ул. Почтовая, протяженностью 339 м. (от пер. Школьный до дома № 16) Буняковского сельского поселения |  |  |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

- в отчетном периоде мероприятия, предусмотренные данной программой, не реализованы, в связи с грубым нарушением подрядчиком условий контракта на выполнение работ по ремонту дороги.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (ремонт) (пог.м.) | 0,00 | 339,00 | в предшествующем периоде не планировалось ремонта автомобильных дорог |

В 2024 году запланированные мероприятия не были реализованы, показатели не были достигнуты. Контракт на ремонт автомобильной дороги в с. Буняковка ул. Почтовая, протяженностью 339 м. (от пер. Школьный до дома № 16) Буняковского сельского поселения был расторгнут в связи с грубым нарушением подрядчиком условий (некачественное выполнение работ, нарушение сроков).

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация программных мероприятий будет продолжена в плановом периоде действия данной муниципальной программы.

30.01.2025г.